Приложение

к решению Совета депутатов города  Мурманска

от 05.12.2006 № 27-342

ПРОГРАММА

Внедрение Единой автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (ЕАСДКиУ) для жилищно-коммунального хозяйства

города Мурманска

г. Мурманск

2006 год

ПАСПОРТ

Программы "Внедрение Единой автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (ЕАСДКиУ) для жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска"

| Наименование Программы | "Внедрение Единой автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (ЕАСДКиУ) для жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация города Мурманска |
| Основные разработчики Программы | - комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска; - МУП "Мурманлифт" города Мурманска |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: а) повышение безопасности эксплуатации лифтов; б) контроль состояния инженерного оборудования зданий и сооружений; в) улучшение качества предоставляемых населению услуг; г) сокращение затрат на техническое обслуживание лифтов и как следствие снижение тарифов для населения. Задачи Программы: а) внедрение полноценной многофункциональной лифтовой системы диспетчерского контроля и связи (далее – ЛСДКС), позволяющей осуществлять диспетчерский контроль лифтового хозяйства, инженерных систем ЖКХ, а также контроль доступа к данным инженерным системам; |
| Сроки и этапы реализации Программы | I этап: 01.12.2006 - 31.12.2006 гг. II этап: 01.01.2007 - 31.12.2007 гг. |
| Исполнители Программы | Подрядные организации |
| Объемы и источники финансирования | Объём финансирования по модернизации лифтового хозяйства по городу Мурманску – 31 200 тыс. руб., в том числе: 1) стоимость оборудования 19 500 тыс. руб.; 2) пуско-наладочные работы 5 700 тыс. руб.; 3) стоимость материалов 6 000 тыс. руб. - 100% финансирования – внебюджетные источники и средства предприятий |
| Ожидаемые конечные результаты | К 31.12.2007 года полный переход на современную систему диспетчерского контроля лифтового хозяйства. Организация системы контроля доступа к инженерным системам. Сокращение себестоимости услуг предоставляемых населению |
| Система контроля над исполнением Программы | Администрация города Мурманска осуществляет контроль над исполнением данной Программы. Подрядчики до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предоставляют информацию о ходе реализации Программы |

Программа

"Внедрение Единой автоматизированной системы диспетчерского

контроля и управления (ЕАСДКиУ) для жилищно-коммунального

хозяйства города Мурманска"

Настоящая Программа разработана в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.1995 № 472 "Об основных направлениях энергетической политики и структурной перестройки топливно-энергетического комплекса Российской Федерации на период до 2010 года", Федеральной целевой программой "Жилище" на 2002-2010 годы, Федеральным законом от 03.04.1996 № 28-ФЗ "Об энергосбережении", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 № 796 "О Федеральной целевой программе "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года", постановлением Госгортехнадзора РФ от 16 мая 2003 г. № 31 "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов".

- Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- сокращение затрат на техническое обслуживание лифтов и как следствие снижение тарифов для населения за услуги по содержанию и ремонту жилья;

- улучшение качества предоставляемых населению услуг;

- повышение безопасности эксплуатации лифтов;

- контроль состояния инженерного оборудования зданий и сооружений: лифтов, тепловых пунктов, систем холодного и горячего водоснабжения, систем отопления;

- создание системы, осуществляющей мониторинг текущих параметров и выдачу сообщений об ошибках и авариях лифтов, что позволит оперативно решать вопросы их отключения;

- контроль доступа в различные помещения;

- накопление статистических данных о работе оборудования и формирование отчетов.

Основной задачей Программы является:

- внедрение полноценной многофункциональной лифтовой системы диспетчерского контроля и связи ЛСДКС, позволяющей осуществлять диспетчерский контроль лифтового хозяйства, инженерных систем ЖКХ, а также контроль доступа к данным инженерным  системам.

2. Описание проблемы, актуальность и необходимость ее решения

программным методом

Рост тарифов на энергоносители, опережающий уровень инфляции, износ инженерного оборудования, сетей и конструктивов жилищного фонда неизбежно приводят к увеличению расходов на содержание жилищного фонда, увеличению непроизводительного расхода энергоресурсов и, как следствие, к росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения. Попытки административным путем сдержать рост квартплаты приводят к искусственному занижению реальной стоимости услуг, в результате чего предприятия, оказывающие услуги в сфере ЖКХ вынуждены работать с убытками. В связи с этим особую актуальность приобретает внедрение новых технологий, современных материалов и оборудования, которые позволят резко сократить затраты на содержание объектов ЖКХ, позволят поднять его на более качественный уровень, отвечающий всем современным требованиям.

Одним из примеров кризисного состояния, является ситуация в МУП "Мурманлифт" города Мурманска, когда предприятию не рентабельно содержать большое количество диспетчерских пунктов, оснащенных устаревшей системой лифтовой диспетчерской связи, которая не отвечает требованиям действующих "Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов" (ПУБЭЛ).

Выходом из кризисного состояния МУП "Мурманлифт" города Мурманска может стать применение оборудования системы лифтового диспетчерского контроля и связи производства ООО "Малое научно-производственное предприятие "Сатурн" (г. Москва), которое позволит сократить затраты на диспетчерское обслуживание лифтов путем сокращения с 58 до 10 диспетчерских пунктов с возможностью перевода данных диспетчерских пунктов на пульт "Службы 051" города Мурманска. Внедрение проекта позволит снизить стоимость работ по обслуживанию лифтов, предусмотренную ценой услуг на содержание и ремонт жилья для населения.

3. Краткая характеристика жилищного фонда города Мурманска

В жилищном фонде на территории города Мурманска насчитывается 1850 лифтов, контроль над работой которых осуществляет 58 диспетчерских пунктов.

- Ленинский административный округ 	– 14 пунктов;

- Октябрьский административный округ 	– 19 пунктов;

- Первомайский административный округ	– 25 пунктов.

Наиболее перспективным направлением решения проблемы является объединение диспетчерских пунктов с одновременной заменой устаревшего оборудования на современное оборудование, отвечающее всем требованиям.

- Выбор автоматизированной системы диспетчерского контроля и

управления для жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска

Правильный выбор типа оборудования диспетчерского контроля и связи определяет в дальнейшем надежность функционирования и качество диспетчерского и технического обслуживания инженерных систем здания.

Для решения данного вопроса комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска обратился в ООО "ТЕЛЕРОСС", занимающееся поставкой и установкой телекоммуникационного оборудования и систем связи. Специалистами данного предприятия был произведён анализ существующих на рынке систем автоматизированного диспетчерского контроля и управления ЖКХ в целях применения для города Мурманска. Из семи систем по ряду факторов (уровень разработки, время эксплуатации, география применения, цена и др.) было выбрано две: диспетчерский комплекс "Обь" разработки ООО "Лифт-Комплекс" и лифтовая система диспетчерского контроля и связи ЛСДКС (с информационно-измерительной автоматизированной системой "САТУРН-Ресурс") разработки ООО "Малое научно-производственное предприятие "Сатурн".

В результате сравнения двух систем для комплексного решения вопроса модернизации, управления и контроля ЖКХ более подходит разработка ООО "Малое научно-производственное предприятие "Сатурн" в связи с тем, что она является полноценной многофункциональной системой диспетчерского контроля и учета, включающей в себя как лифтовое, так и иное оборудование ЖКХ. Для неё разработан весь комплекс программного обеспечения, включая автоматические рабочие места диспетчеров и контролеров. Программное обеспечение системы, помимо мониторинга текущих параметров и выдачи сообщений об ошибках и авариях, позволяет дистанционно вмешиваться в работу оборудования, оперативно решая вопросы его отключения, контроля доступа в различные помещения, а также накопление статистических данных о работе оборудования и формирование отчетов. Имеется большой опыт монтажа и работы системы по России. В настоящее время системой оснащены объекты в Москве, Магнитогорске, Зеленограде.

Диспетчерский комплекс "Обь" является только лифтовой системой диспетчерского контроля, система контроля оборудования ЖКХ находится в стадии разработки, отсутствует полноценное программное обеспечение.

Система лифтового диспетчерского контроля и связи ЛСДКС (с информационно-измерительной автоматизированной системой "САТУРН-Ресурс") разработки ООО "Малое научно-производственное предприятие "Сатурн" обеспечивает:

- приведение системы лифтовой диспетчерской связи в соответствие с действующими "Правилами пользования и безопасной эксплуатации лифтов" за счет чего повышается безопасность эксплуатации лифтов для населения;

- повышение безопасности эксплуатации лифтов за счет использования встроенного устройства защиты лифта от перекоса фаз сети питания, автоматического устройства безопасности;

- контроль состояния инженерного оборудования зданий и сооружений: лифтов, тепловых пунктов, систем холодного и горячего водоснабжения, систем отопления;

- контроль содержания жилых зданий: открывания дверей машинных помещений, чердаков, электрощитовых;

- управление работой инженерного электрооборудования зданий и сооружений: дистанционную остановку лифта по команде диспетчера, дистанционное отпирание входной двери;

- речевую связь диспетчера с переговорными устройствами кабины лифта, машинных помещений, домофонами;

- контроль дискретных (сигнализация аварий) и интегральных (текущих) параметров инженерных систем;

- запись и хранение речевых переговоров на жестком диске компьютера диспетчера;

- автоматический сбор, обработка по заданному алгоритму, отображение в удобном для диспетчера виде, документирование и архивирование полученной информации о работе инженерных систем.

# Оценка экономической целесообразности внедрения Единой

# автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления

Технико-экономическое обоснование внедрения ЛСДКС представлено в следующей таблице:

| Этапы | Количество месяцев | Месяц/ год | Количество сокращаемых пунктов | Экономия денежных средств, тыс. руб. | Затраты на выплату на выплату выходного пособия, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс. руб. | Задолженность, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | 1 | 12/2006 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 130 |
| 2 этап | 2 | 01/2007 | 5 | 169,65 | 130,28 | 39,37 | 32 090,63 |
|  | 3 | 02/2007 | 4 | 305,37 | 208,44 | 96,93 | 31 993,70 |
|  | 4 | 03/2007 | 5 | 441,09 | 390,83 | 50,26 | 31 943,44 |
|  | 5 | 04/2007 | 4 | 610,74 | 416,88 | 193,86 | 31 749,58 |
|  | 6 | 05/2007 | 5 | 746,46 | 130,28 | 39,38 | 31 710,21 |
|  | 7 | 06/2007 | 4 | 916,11 | 625,32 | 290,79 | 31 419,42 |
|  | 8 | 07/2007 | 5 | 1 051,83 | 781,65 | 270,18 | 31 149,24 |
|  | 9 | 08/2007 | 4 | 1 221,48 | 625,32 | 596,16 | 30 553,08 |
|  | 10 | 09/2007 | 5 | 1 357,20 | 781,65 | 575,55 | 29 977,53 |
|  | 11 | 10/2007 | 4 | 1 526,85 | 625,32 | 901,53 | 29 076,00 |
|  | 12 | 11/2007 | 5 | 1 662,57 | 781,65 | 880,92 | 28 195,08 |
|  | 13 | 12/2007 | 4 | 1 832,22 | 625,32 | 1 206,90 | 26 988,18 |
| Период до полного погашения задолженности | 14 | 01/2008 |  | 1 967,94 | 697,23 | 1 270,71 | 25 717,47 |
|  | 15 | 02/2008 |  | 1 967,94 | 581,03 | 1 386,91 | 24 330,56 |
|  | 16 | 03/2008 |  | 1 967,94 | 464,98 | 1 502,96 | 22 827,60 |
|  | 17 | 04/2008 |  | 1 967,94 | 348,62 | 1 619,32 | 21 208,28 |
|  | 18 | 05/2008 |  | 1 967,94 | 232,41 | 1 735,53 | 19 472,75 |
|  | 19 | 06/2008 |  | 1 967,94 | 116,21 | 1 851,73 | 17 621,02 |
|  | 20 | 07/2008 |  | 1 967,94 |  | 1 967,94 | 15 653,08 |
|  | 21 | 08/2008 |  | 1 967,94 |  | 1 967,94 | 13 685,14 |
|  | 22 | 09/2008 |  | 1 967,94 |  | 1 967,94 | 11 717,20 |
|  | 23 | 10/2008 |  | 1 967,94 |  | 1 967,94 | 9 749,26 |
|  | 24 | 11/2008 |  | 1 967,94 |  | 1 967,94 | 7 781,32 |
|  | 25 | 12/2008 |  | 1 967,94 |  | 1 967,94 | 5 813,38 |
|  | 26 | 01/2009 |  | 1 967,94 |  | 1 967,94 | 3 845,44 |
|  | 27 | 02/2009 |  | 1 967,94 |  | 1 967,94 | 1 877,50 |
|  | 28 | 03/2009 |  | 1 967,94 |  | 1 967,94 | -90,44 |
| ИТОГО | 58 | 41 360,67 | 8 563,39 | 32 220,45 |  |

С учётом экономии денежных средств в размере 1967,94 тыс. руб./мес. после сокращения всех диспетчерских пунктов задолженность предприятия МУП "Мурманлифт" города Мурманска по налогам и сборам, составляющая  32 130 тыс. руб., погасится к 01.03.2009.

6. План установки системы лифтового диспетчерского контроля и связи (ЛСДКС)

Модернизацию лифтового хозяйства города Мурманска планируется завершить к 31.12.2007.

Схема модернизации лифтового хозяйства включает в себя:

- оснащение лифтового хозяйства блоками диспетчерского контроля лифтов;

- установка необходимого сетевого оборудования;

- установка центрального сервера баз данных работы ЛСДКС;

- демонтаж ранее существовавших диспетчерских лифтового хозяйства.

Всего предполагается освободить 58 диспетчерских пунктов (290 операторов) при возможности подключения к пульту "Службы 051" города Мурманска.

План установки системы лифтового диспетчерского контроля и связи представлен в следующей таблице.

| Центральная диспетчерская | Сокращаемый диспетчерский пункт | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| ул. Старостина, 21 (106 лифтов) | пр. Связи, 4 (73 л) | 01-29 декабря 2006 года |
|  | ул. Скальная, 2а (33 л) |  |
| ул. Старостина, 21 (152 лифта) | ул. Старостина, 21 (53 л) | январь-февраль 2007 года |
|  | ул. Скальная, 33 (99 л) |  |
| ул. Щербакова, 4 (199 лифтов) | ул. Баумана, 24 (32 л) | январь-июнь 2007 года |
|  | ул. Баумана, 59 (13 л) |  |
|  | ул. Щербакова, 32 (28 л) |  |
|  | ул. Достоевского, 4 (58 л) |  |
|  | ул. Щербакова, 4 (41 л) |  |
|  | пр. Кольский, 206 (27 л) |  |
| ул. Г. Рыбачьего, 45 (225 лифтов) | ул. Г. Рыбачьего, 26 (16 л) |  |
|  | ул. Г. Рыбачьего, 69 (59 л) |  |
|  | ул. Г. Рыбачьего, 45 (44 л) |  |
|  | ул. Шабалина, 19 (57 л) |  |
|  | ул. Копытова, 45 (36 л) |  |
|  | ул. Крупской, 66 (13 л) |  |
| пр. Кольский,160 (208 лифтов) | пр. Кольский, 97 (21 л) |  |
|  | пр. Кольский, 160 (52 л) |  |
|  | пер. Якорный, 14 (47 л) |  |
|  | ул. Беринга, 14 (88 л) |  |
| пр. Кольский, 76 (157 лифтов) | пр. Кольский, 106 (33 л) |  |
|  | ул. Космодемьянской, 23 (56л) |  |
|  | пр. Кольский, 76 (37 л) |  |
|  | ул. Морская, 5 (19 л) |  |
|  | пр. Кольский, 41 (12 л) |  |
| ул. К. Маркса,42 (163 лифта) | ул. К. Маркса, 42 (19 л) |  |
|  | ул. Седова, 18 (53 л) |  |
|  | ул. К. Маркса, 51 (56 л) |  |
|  | проезд Северный, 10 (35 л) |  |
| пр. Кольский,5 (204 лифта) | пр. Кольский, 5 (22 л) | июль-декабрь 2007 года |
|  | ул. П. Зори, 13 (30 л) |  |
|  | ул. Гвардейская, 24 (25 л) |  |
|  | ул. Ломоносова, 3 (33 л) |  |
|  | ул. Орликовой, 10 (50 л) |  |
|  | ул. Орликовой, 55 (21 л) |  |
|  | ул. Халтурина, 3 (3 л) |  |
|  | ул. Зелёная, 80 (8 л) |  |
|  | пр. Кольский, 24 (12 л) |  |
| пр. Героев-Североморцев,48 (140 лифтов) | ул. Свердлова, 44/2 (34 л) |  |
|  | пр. Г. Североморцев, 13 (24 л) |  |
|  | ул. Александрова, 4 (16 л) |  |
|  | пр. Г. Североморцев, 48 (10 л) |  |
|  | ул. Невского, 82 (12 л) |  |
|  | ул. Успенского, 11 (6 л) |  |
|  | ул. Аскольдовцев, 25 (20л) |  |
|  | ул. С. Ковалёва, 12 (18 л) |  |
| пр. Героев-Североморцев,76 (156 лифтов) | ул. Сафонова, 14 (54 л) |  |
|  | ул. Сивко, 9/4 (23 л) |  |
|  | пр. Г. Североморцев, 76 (30 л) |  |
|  | ул. Лобова, 11/6 (18 л) |  |
|  | ул. Свердлова, 68 (31 л) |  |
| пр. Ленина,78 (137 лифтов) | пр. Ленина, 44 (20 л) |  |
|  | ул.П. Зори, 17/2 (9 л) |  |
|  | пр. Ленина, 78 (42 л) |  |
|  | ул. Воровского, 21 (15л) |  |
|  | ул. Книповича, 21 (25л) |  |
|  | ул. Привокзальная, 14 (13 л) |  |
|  | ул. Шмидта, 1/1 (13 л) |  |

# 7. Организация управления и контроль над реализацией Программы

Монтаж системы ЛСДКС выполняется по проекту в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и действующими нормативными документами.

Выбор подрядчика осуществляется путём проведения открытого конкурса на первом этапе реализации Программы.

После заключения договора на проектирование и монтаж подрядчику передаются технические условия на установку ЛСДКС.

Общее управление реализацией Программы осуществляет администрация города Мурманска. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются муниципальным заказчиком - координатором в лице комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

# 8 Объёмы и источники финансирования Программы

Объёмы финансирования Программы по годам следующие:

|  | 2006 год | 2007 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество сокращаемых диспетчерских пунктов, шт. | 4 | 54 | 58 |
| Объёмы финансирования, тыс.руб. | 1 787 | 29 430 | 31 200 |

Финансирование осуществляется за счёт средств внебюджетных источников и средств предприятий.

# 9. Заключение

В результате реализации Программы будет обеспечена стабильная работа лифтового хозяйства города Мурманска.

Применение оборудования ЛСДКС производства ООО "Малое научно-производственное предприятие "Сатурн" позволит сократить 58 диспетчерских пунктов с переводом на один – диспетчерский пункт "Службы 051" города Мурманска.