Приложение

к решению Мурманского

городского Совета

от 07.05.2004 № 37-331

КОНЦЕПЦИЯ

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов внешнего благоустройства,

инженерной и социальной инфраструктуры, придомовых территорий г. Мурманска на 2004- 2010 г.г.

Стоимость работ по ремонту объектов дана в текущих ценах 1 квартала 2004 г.

| №№ | Наименование объекта | Вид строительства | Площадь кв. м. | Сметная стоимость объекта млн. руб. | Сметная стоимость по годам в млн. рублей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
|  | Ул. Баумана | реконструкция | 7835 | 23,5 | ---- | 7,5 | 8,5 | 7,5 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Ул. Траловая | реконструкция | 19009 | 57,0 | ---- | ---- | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ---- | ---- |  |
|  | Ул. Подгорная | реконструкция | 102236 | 159,0 | 4,154 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 30,0 | 24,846 |  |
|  | Ул. Щербакова | реконструкция | 21136 | 50,0 | ---- | ---- | 17,0 | 17,0 | 16,0 | ---- | ---- |  |
|  | Ул. Прибрежная | реконструкция | 46014 | 138,0 | ---- | 22,0 | 22,6 | 23,0 | 23,0 | 24,0 | 23,4 |  |
|  | Ул. Копытова | реконструкция | 27530 | 62,0 | ---- | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | ---- | ---- |  |
|  | Съезд с ул. Ломоносова на ул. Радищева (дублер пр. Кольского) | строительство дороги категории А | 22530 | 77,5 | ---- | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 20,5 | ---- | ---- |  |
|  | Нижне-Ростинское шоссе | реконструкция | 103123 | 206,5 | 2,75 | 30,25 | 33,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |
|  | Ул. Павлова | реконструкция | 31925 | 64,8 | ---- | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 18,8 | ---- | ---- |  |
|  | Портовый проезд | реконструкция | 10285 | 20,5 | ---- | 10,0 | 10,5 | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Ул. Свердлова | реконструкция | 141092 | 152,4 | ---- | 24,8 | 25,4 | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 24,8 | Строительство до 2018 г. |
|  | Перекресток ул. Павлова, Кирова, Гвардейская | реконструкция | 13000 | 26,0 | ---- | 13,0 | 13,0 | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Перекресток пр. Кольский, ул. Баумана, ул. Беринга | реконструкция | 3500 | 7,0 | ---- | ---- | 7,0 | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Перекресток ул. Книповича - ул. П. Зори | реконструкция | 2500 | 1,25 | 1,25 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Ул. Фурманова | реконструкция | 3160 | 2,2 | 2,2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Ул. Скальная | реконструкция | 1500 | 2,8 | 1,05 | 1,75 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Ул. Мира | реконструкция | 1000 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Ул. К. Либкнехта | реконструкция | 5000 | 5,5 | ---- | ---- | 5,5 | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Ул. Володарского | реконструкция | 3000 | 3,7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,7 |  |
|  | Ул. Бабикова | реконструкция | 3000 | 3,5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,5 | ---- |  |
|  | Ул. Домостроительная | реконструкция | 2500 | 2,9 | ---- | ---- | ---- | 2,9 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Ул. Промышленная | реконструкция | 2000 | 2,3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,3 | ---- | ---- |  |
|  | Ул. К. Маркса | реконструкция | 5000 | 5,5 | ---- | 5,5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Ул. Папанина | реконструкция | 6000 | 6,3 | ---- | ---- | 6,3 | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Автодорожный путепровод в районе Нагорное | капитальный ремонт |  | 5,75 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,0 | 2,75 | ---- |  |
|  | Мост через ручей Варничный по ул. Шмидта | новое строительство |  | 9,63 | ---- | 2,63 | 3,5 | 3,5 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Приобретение техники для жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 83,663 | 3,0 | 20,663 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ---- | ---- |  |
|  | Модернизация светофорных объектов | реконструкция |  | 10,0 | ---- | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 1,0 | ---- | ---- |  |
|  | Расширение территории городского кладбища 7-8 км | новое строительство |  | 127,0 | 15,683 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 32,344 | ---- | ---- |  |
|  | Кладбище "Сангородок у Кедра" | новое строительство | 800000 | 100,0 | 2,2 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 17,8 | ---- |  |
|  | Дворовая территория | ремонт | 3100000 | 278,5 | 7,0 | 44,0 | 44,0 | 46,0 | 45,5 | 46,0 | 46,0 |  |
|  | Городские туалеты | ремонт | 2 шт. | 1,4 | ---- | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Водостоки | ремонт |  | 14,24 | 4,24 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Памятники | ремонт |  | 6,0 | ---- | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Объекты организации дорожного движения | ремонт |  | 8,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Наружное освещение | ремонт |  | 24,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  | Малые архитектурные формы | ремонт |  | 8,5 | ---- | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
|  | Ремонт пешеходных лестниц | ремонт |  | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Ул. Пономарева – строительство тротуара | реконструкция | 700 | 0,525 | 0,525 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Зеленые насаждения |  | 513000 | 28,0 | ---- | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 1792,585 | 48,052 | 322,993 | 375,5 | 340,4 | 336,444 | 198,65 | 170,546 |  |